**ПРОТОКОЛ № 9**

**заседания общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды**

10.08.2018 г 18 - 00 ч. п. Подтесово

Место проведения дворовые территории МКД по ул. Калинина д. 7 и д. 9, ул. Полевая д.34, пер. Заводской д.17 и ул. Северная д.108.

**Председатель комиссии:**

Лейбович А.М. - Глава п. Подтесово

**Зам. председателя комиссии:**

Цимерман Е.Ю. - Заместитель Главы п. Подтесово

**Секретарь комиссии:**

Колпакова Н.А. - специалист Администрации п. Подтесово

Присутствовали Члены комиссии:

Маркова Ю.А. - депутат Енисейского района Совета

Сорокин В.А. - начальник ПДО ПРЭБ флота

Шнипова С.Ю. - индивидуальный предприниматель

Гулякова Н.М. - депутат Подтесовского поселкового Совета

Габова А.В. - председатель Совета ветеранов п. Подтесово

 В соответствии с п. 7 приложения № 1 к Постановлению Администрации п. Подтесово от 10.07.2017 г. № 94-п (в редакции пос. № 139 от 20.10.2017 г.) «Об общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды», комиссия правомочна, если на заседании присутствует более половины от общего числа ее членов.

 Присутствует 8 членов комиссии, что составляет 53,3 %

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ, ЗАСЕДАНИЕ ПРАВОМОЧНО.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Прием выполненных работ по благоустройству дворовых территорий МКД, включенных в муниципальную программу ««Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2022 годы» в 2018 году.

 Членами комиссии был проведен осмотр дворовых территорий МКД по ул. Калинина д. 7 и д. 9, ул. Полевая д.34, пер. Заводской д.17 и ул. Северная д.108 на соответствие выполненных работ согласно договорам и контактам.

**РЕШИЛИ:**

 Принять работ, по проведенные в 2018 г. по благоустройству дворовых территорий МКД на территории п. Подтесово. Обратить особое внимание и проконтролировать в весенне-летний период 2019 года асфальтовое покрытие по адресам: ул. Северная д.108 и ул. Полевая д.34 в связи с тем, что покрытие было уложено ручным способом с использованием виброплиты.

 Заполнить предложенную форму контроля за сроками и ходом выполнения муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018 -2022 г. для МКД по ул. Северная д.108 (Приложение №1 к протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

 «За» - 8 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Председатель комиссии:**

Глава п. Подтесово \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лейбович А.М.

**Зам. председателя комиссии:**

Заместитель Главы п. Подтесово Цимерман Е.Ю.

**Секретарь комиссии:**

специалист Администрации п. Подтесово Колпакова Н.А.

**Присутствовали Члены комиссии:**

Депутат Енисейского района Совета Маркова Ю.А.

Начальник ПДО ПРЭБ флота Сорокин В.А.

Председатель Совета ветеранов п. Подтесово \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Габова А.В.

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шнипова С.Ю.

Депутат Подтесовского поселкового Совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гулякова Н.М.